# FICHA DE AVANCE 02

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Benjamín Riveros (Individual) | Sección | 001D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | PC Doctor | Semana e iteración | Iteración 02 |
| Fecha | 21/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia del primer funcionamiento real de la aplicación. El equipo deberá demostrar la conexión entre pantalla y base de datos, ingresar un nuevo registro y ejecutar un proceso que produzca un resultado visible y comprobable.

# 1  Meta de la iteración

Proceso o funcionalidad que el equipo implementará:

Conexión formulario-BD e ingreso/evaluación del síntoma D (Apagado repentino al jugar) mediante el motor de reglas.

Tabla principal que se utilizará:

sintomas (Base de datos pc_doctor_db en MySQL).

Resultado que se espera visualizar en la aplicación:

Registro D almacenado en BD y desplegado con su diagnóstico asignado y porcentaje de certeza en la interfaz de usuario.

# 2  Foco de esta semana  Primer proceso funcional

La tabla seleccionada deberá contener previamente tres registros de prueba, denominados A, B y C. Durante la demostración, el equipo ingresará desde la aplicación un cuarto registro D. Este nuevo registro deberá almacenarse en la base de datos, activar o participar en un proceso y producir un resultado visible.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Preparación | La tabla contiene los registros A, B y C. | Consulta o vista de datos |
| Entrada | El registro D se ingresa desde una pantalla funcional. | Formulario y validaciones |
| Proceso | La aplicación almacena D y ejecuta la regla definida. | Operación ejecutada sin errores |
| Resultado | La aplicación muestra un resultado correcto y comprobable. | Salida visible y verificación |

# 3  Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabla con al menos los registros A, B y C | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín Riveros | https://github.com/bnj4/Pc_Doctor/blob/main/database/schema_pc_doctor.sql |
| Pantalla conectada y formulario para ingresar D | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín Riveros | https://github.com/bnj4/Pc_Doctor/tree/main/backend/backend |
| Validaciones de los datos ingresados | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín Riveros | https://github.com/bnj4/Pc_Doctor/tree/main/backend/backend |
| Registro D almacenado correctamente | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín Riveros | https://github.com/bnj4/Pc_Doctor/blob/main/database/schema_pc_doctor.sql |
| Proceso ejecutado desde la aplicación | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín Riveros | https://github.com/bnj4/Pc_Doctor/tree/main/backend/backend |
| Resultado visible y comprobado | ☐ Pendiente ☐ En curso ☑ Listo | Benjamín Riveros | https://github.com/bnj4/Pc_Doctor/blob/main/design/PC_Doctor_Pantallas.drawio |

# 4  Definición del proceso a demostrar

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Tabla principal seleccionada | sintomas (Base de datos MySQL pc_doctor_db) |
| Datos del registro D y validaciones | Registro D: 'Apagado repentino al jugar'. Categoría: Hardware. Validaciones: texto no nulo y mínimo 5 caracteres. |
| Proceso que se ejecutará | Registrar D mediante POST /api/sintomas y ejecutar la matriz de reglas de inferencia en Spring Boot. |
| Resultado que permitirá comprobar el funcionamiento | Mostrar el diagnóstico correspondiente: 85% Sobrecalentamiento / Fuente de Poder en la interfaz. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga de datos de prueba A, B y C en tabla sintomas | Benjamín Riveros | 14/09/2026 | 15/09/2026 | Completado | Script SQL / MySQL |
| Conexión Spring Boot JPA con MySQL local | Benjamín Riveros | 15/09/2026 | 17/09/2026 | Completado | application.properties |
| Construcción de formulario e inserción de registro D | Benjamín Riveros | 17/09/2026 | 20/09/2026 | Completado | Endpoint / API REST |

# 6  Demostración y comprobación

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo completo. No basta con mostrar el diseño, el código o las tablas por separado: el funcionamiento debe observarse desde la aplicación.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los registros A, B y C |  | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ingresar el registro D desde la pantalla |  | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Validar los datos ingresados |  | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que D quedó almacenado |  | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Ejecutar el proceso definido |  | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Mostrar y comprobar el resultado |  | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Conexión completa entre pantalla, backend API REST y MySQL con ejecución del motor de reglas. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y cómo se comprobó el resultado? | Ninguno. Se logró el flujo completo de principio a fin. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Uso de Spring Data JPA para acelerar el mapeo ORM y la persistencia del registro D. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajuste de tiempos de integración al ser proyecto individual | Medio | Focalizar las pruebas en la entidad principal sintomas para asegurar el demo. | Benjamín Riveros / 18/09/2026 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo del módulo de diagnósticos ponderados y vista detallada de soluciones | Benjamín Riveros | 28/09/2026 | Interfaz despliega soluciones con porcentajes de certeza dinámicos |

Estado general de la iteración:  ☑ Cumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo Benjamín Riveros Rojas    Docente guía Reginaldo Salinas