FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | Benjamín Riveros (Individual) | Sección | 001D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | PC Doctor | Semana / iteración | Semana 2 / Iteración 1 |
| Fecha | 07/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr): Definir la arquitectura general, el modelo de datos relacional (DER) y la matriz de síntomas/diagnósticos inicial para el motor de reglas de PC Doctor.

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración: Estructurar la lógica de diagnóstico de fallas de PC (hardware/software) en una base de datos MySQL relacional y flexible, evitando reglas hardcodadas en el backend.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta: Contar con el Diagrama Entidad-Relación (DER) en MySQL, la especificación de endpoints REST en Spring Boot y el backlog de funcionalidades del PMV.

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.

Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.

Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.

Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.

Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento o diagrama de diseño de la solución | ☑ Listo | Benjamín Riveros | https://github.com/bnj4/Pc_Doctor.git |
| Modelo de datos inicial | ☑ Listo | Benjamín Riveros | https://github.com/bnj4/Pc_Doctor.git/blob/main/schema_pc_doctor.sql |
| Diseño de interfaces / flujo | ☑ Listo | Benjamín Riveros | https://github.com/bnj4/Pc_Doctor.git |
| Backlog priorizado de funcionalidades | ☑ Listo | Benjamín Riveros | https://github.com/bnj4/Pc_Doctor.git/issues |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de la matriz de síntomas y reglas de inferencia | Benjamín Riveros | 31/08/2026 | 02/09/2026 | Completado | Documento de Reglas |
| Diseño del modelo de datos ER en MySQLWorkbench | Benjamín Riveros | 02/09/2026 | 04/09/2026 | Completado | Script DDL / Diagrama DER |
| Definición de endpoints API REST en Spring Boot | Benjamín Riveros | 04/09/2026 | 05/09/2026 | Completado | Especificación OpenAPI/Swagger |
| Diseño de wireframes de interfaz (Cuestionario interactivo) | Benjamín Riveros | 05/09/2026 | 06/09/2026 | Completado | Mockups de Pantalla |
| Estructuración del backlog de historias de usuario en GitHub | Benjamín Riveros | 06/09/2026 | 07/09/2026 | Completado | GitHub Issues / Board |
| Configuración inicial del repositorio de proyecto en GitHub | Benjamín Riveros | 07/09/2026 | 07/09/2026 | Completado | Repositorio público/privado |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Modelo Entidad-Relación de MySQL, diagrama de arquitectura de software y backlog de historias de usuario en GitHub. | ☑ Logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | Ningún elemento crítico quedó incompleto. El módulo NLP/IA se postergó para el Sprint 4 por diseño desacoplado. | ☑ Logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | Se validó la Guía 1.5 de definición de proyecto APT con el docente guía Reginaldo Salinas. | ☑ Logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Se decidió implementar el motor de reglas en Spring Boot con MySQL dinámico y desacoplar la IA como API opcional. | ☑ Logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Posible latencia/costo en integración de API externa de IA | Alto en demostraciones en vivo | Desacoplar el módulo NLP. El núcleo funcionará 100% con motor determinista local en Spring Boot. | Benjamín Riveros / 03/09/2026 |
| Complejidad en mantener reglas dinámicas en BD | Medio en desarrollo backend | Diseñar tablas relacionales independientes para Sintomas, Preguntas, Reglas y Diagnosticos. | Benjamín Riveros / 04/09/2026 |
| Ajuste de tiempos de desarrollo al ser proyecto individual | Medio en cumplimiento de entregas | Aplicar control de alcance estricto focalizado en el PMV (Producto Mínimo Viable). | Benjamín Riveros / 07/09/2026 |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicialización del proyecto Spring Boot y conexión con MySQL local | Benjamín Riveros | 14/09/2026 | Aplicación ejecuta localmente y conecta a la BD sin errores |
| Implementación de entidades JPA y repositorios para el motor de reglas | Benjamín Riveros | 18/09/2026 | CRUD operativo de síntomas y reglas probado con JUnit |
| Construcción del endpoint REST para inicio de cuestionario interactivo | Benjamín Riveros | 21/09/2026 | Petición HTTP devuelve primera pregunta en formato JSON |

Estado general de la iteración:  ☑ Cumplida   ☐ Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo: Benjamín Riveros Rojas    Docente guía: Reginaldo Salinas