# FICHA DE AVANCE 03

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Benjamín Antonio Riveros Rojas | Sección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | PC Doctor — Sistema Web de Diagnóstico Adaptativo de PC | Semana e iteración | Iteración 03 |
| Fecha | 27/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia de las salidas de datos producidas por la aplicación y revisar el avance acumulado del producto. El equipo deberá demostrar qué información entrega el sistema al usuario y qué funcionalidades de las iteraciones anteriores se encuentran terminadas, parciales o pendientes.

# 1  Meta de la iteración

Salida de datos que el equipo implementará o mejorará:

Generación de la tarjeta final de diagnóstico estimado, que muestra el nivel de probabilidad/certeza (ej. 95%), la causa probable explicada en lenguaje sencillo (sin tecnicismos), la solución técnica recomendada paso a paso y la causa secundaria no descartada

________________________________________________________________________________

Usuario que utilizará esta salida y decisión que podrá tomar:

Usuarios domésticos o poco experimentados. Con esta salida podrán tomar la decisión de resolver el problema por sí mismos (ej. limpiar el polvo del ventilador o cambiar las memorias RAM) o llevar el equipo al servicio técnico sabiendo exactamente qué componente está fallando sin ser engañados.

________________________________________________________________________________

Funcionalidades acumuladas que serán demostradas:

Selección manual de síntomas por categorías, navegación dinámica del árbol de preguntas (respuestas Sí/No), batería de progreso con porcentaje de carga (15% a 100%) y la tarjeta final de resultados.

________________________________________________________________________________

# 2  Foco de esta semana  Salida de datos y avance acumulado

La aplicación deberá transformar los datos almacenados o procesados en una salida comprensible para el usuario. La salida puede corresponder a una consulta, listado, reporte, resumen, indicador, alerta, comprobante, gráfico o archivo exportado, según la naturaleza del proyecto. Además, el equipo deberá identificar y demostrar las funcionalidades ya abarcadas en las iteraciones 01, 02 y 03.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Datos | La aplicación recupera los datos necesarios desde la base de datos. | Consulta SELECT * FROM diagnosticos WHERE id_diagnostico = ? en MySQL. |
| Proceso | El sistema aplica filtros, cálculos, reglas o agrupaciones. | El motor de inferencia en Spring Boot evalúa las respuestas del árbol y obtiene el ID del diagnóstico final |
| Salida | La información se presenta de manera clara y útil. | Pantalla interactiva con la tarjeta de diagnóstico |
| Comprobación | El resultado se contrasta con los datos de origen. | Verificación de que el título, nivel de certeza, causa y solución coinciden exactamente con la fila en la BD. |

# 3  Funcionalidades abarcadas en las iteraciones

| Funcionalidad o módulo | Iteración de origen | Estado actual | Evidencia o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño y flujo principal de la solución | 01 | ☑ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | src/main/resources/static/index.html |
| Modelo y conexión con la base de datos | 01 y 02 | ☑ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | src/main/java/com/pcdoctor/backend/model/ |
| Ingreso y validación de datos | 02 | ☑ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | DiagnosticoController.java y vista web |
| Proceso funcional sobre los datos | 02 | ☑ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | PreguntaRepository.java y árbol de decisión |
| Salida de datos para el usuario | 03 | ☑ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Componente de tarjeta de diagnóstico final |
| Otra funcionalidad propia del proyecto |  | ☑ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | actualizarBateria() en index.html |

# 4  Definición de la salida de datos

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Datos de origen y tablas involucradas | Tabla diagnosticos en MySQL (id_diagnostico, titulo, nivel_probabilidad, causa_probable, solucion_recomendada, diagnostico_secundario) |
| Proceso, filtro, cálculo o regla aplicada | Regla de inferencia adaptativa basada en decisiones. Según las respuestas de confirmación ("Sí"/"No"), el controlador obtiene el diagnóstico asociado al nodo final. |
| Formato de salida seleccionado | Tarjeta resumen en pantalla web (interfaz gráfica) con distintivo de certeza, caja de alerta para causas secundarias y botón de reinicio |
| Criterio para comprobar que la salida es correcta | El id_diagnostico retornado por la API /api/diagnostico/resultado/{id} coincide 100% con los datos consultados mediante SQL en phpMyAdmin |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redacción de diagnósticos en lenguaje amigable | Benjamín Riveros | 25/09/26 | 26/09/26 | Completado | Script SQL con descripciones sin tecnicismo |
| Creación de la API de diagnóstico final en Spring Boot | Benjamín Riveros | 22/09/26 | 26/09/26 | Completado | Endpoint GET /api/diagnostico/resultado/{id} |
| Diseño del componente visual de la tarjeta de salida | Benjamín Riveros | 25/09/26 | 28/09/26 | Completado | Renderizado en index.html con CSS |

# 6  Demostración de la salida y del avance acumulado

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo desde la aplicación y demostrar la salida de datos. También deberá recorrer las funcionalidades desarrolladas desde la primera iteración e indicar cuáles funcionan, cuáles requieren ajustes y cuáles permanecen pendientes.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los datos de origen | Registros de la tabla diagnosticos en phpMyAdmin con los textos simplificados. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ejecutar el proceso desde la aplicación | Recorrido interactivo de las preguntas seleccionando las opciones "Sí" o "No". | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Visualizar la salida de datos | Despliegue automático del Paso 3 con la tarjeta azul y la batería al 100% | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que el resultado es correcto | Comparación entre el resultado del navegador y la base de datos MySQL. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Demostrar funcionalidades de iteraciones 01 y 02 | Carga de categorías de síntomas desde la API y navegación dinámica. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Identificar brechas y funcionalidades pendientes | Aplicación terminada en su flujo principal; se identifica como mejora futura la integración de IA/Lenguaje Natural. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿La salida responde a una necesidad del usuario? | Sí, entrega una explicación clara en lenguaje común que le permite entender el fallo de su PC. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿El resultado coincide con los datos y el proceso? | Sí, la lógica del árbol guía de forma precisa al diagnóstico correspondiente en la BD. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué funcionalidades acumuladas requieren ajustes? | el flujo de preguntas y la interfaz pueden ser mejorados | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Uso de lenguaje demasiado técnico en los resultados. | Confusión en usuarios sin experiencia (objetivo principal del proyecto) | Reescribir los 8 diagnósticos y 21 preguntas eliminando conceptos complejos y usando analogías sencillas. | Benjamín Riveros 27/09/2026 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejoramiento de la interfaz de usuario (UI/UX): Refinar el diseño visual, estilos CSS y animaciones para lograr una experiencia de usuario más fluida y profesional. | Benjamín Riveros | 05/10/2026 | Interfaz web responsiva, intuitiva y visualmente atractiva en todos los navegadores. |
| Integración del módulo de Inteligencia Artificial (IA): Implementar la capacidad de procesar descripciones en texto libre/lenguaje natural para la selección automática del síntoma inicial. | Benjamín Riveros | 05/10/2026 | El sistema reconoce palabras clave escritas por el usuario y lo redirige automáticamente al árbol de preguntas correcto |

Estado general de la iteración:  ☑ Cumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo: Benjamín Riveros     Docente guía :  Reginaldo Salinas