# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Benjamín Riveros Rojas (y equipo) | Sección | Capstone |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | PC Doctor | Semana e iteración | Semana 10 / Iteración 04 |
| Fecha | 19 de octubre de 2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

85 %

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

85 %

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

Gestión completa de paneles administrativos CRUD y reportes gerenciales de servicios agendados.

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de Datos Relacional (pc_doctor_db) | Requerimiento de Arquitectura | 20 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 20 % | Tablas sintomas, preguntas, diagnosticos, clientes y solicitudes_reparacion operativas en MySQL / XAMPP. |
| Backend REST Controller (Spring Boot / JPA) | Requerimiento Backend | 20 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 20 % | API Java 17 con endpoints /api/sintomas, /api/preguntas, /api/diagnosticos, /api/clientes y /api/solicitudes. |
| Motor de Inferencia (Árbol de Decisión) | Lógica de Negocio | 20 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 20 % | Árbol navegable de 21 preguntas relacionales interconectadas mediante id_siguiente_si/no. |
| Módulo de Cotización y Presupuesto en CLP | Requerimiento Comercial | 15 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15 % | Cálculo dinámico e impresión del presupuesto estimado en pesos chilenos según el diagnóstico emitido. |
| Interfaz Web, Módulo Escrito y Modal | Frontend UI | 10 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | Interfaz index.html, cuadro de entrada de texto en lenguaje común y modal de contacto con calendario validado para fechas futuras. |
| Panel Administrador Avanzado (CRUD) | Requerimiento Gestión | 15 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☒ 0 | 0 % | Estructura de tablas lista; interfaz de gestión diferida para las iteraciones finales (Semana 15). |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 5 | 85 % | Módulos del Cliente y Servicio Técnico 100% funcionales y demostrables en vivo. |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 0 | 0 % | No hay funcionalidades a medio terminar. |
| Funcionalidades no iniciadas | 1 | 15 % | Módulo de Administración de contenidos (CRUD). |
| Avance total reconocido | 5 de 6 | 85 % de 100 % | Core funcional listo para producción. |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: 0 % (la estimación inicial de 85 % coincide con la trazabilidad funcional comprobada)

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☒ Sí  ☐ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseño de vistas para el Panel Administrador CRUD | Benjamín Riveros | Mockups e interfaces base de administración | 88 % |
| 2 | Endpoints de actualización y edición de preguntas/diagnósticos | Equipo Backend | Controladores REST para modificar el árbol en BD | 91 % |
| 3 | Integración del Panel Administrador con Backend | Equipo de Desarrollo | Creación, edición y borrado de preguntas en BD | 94 % |
| 4 | Módulo de Reportes e Historial de Agendamientos | Benjamín Riveros | Vista de dashboard con solicitudes recibidas | 96 % |
| 5 | Integración completa de componentes y pruebas E2E | Equipo de Desarrollo | Sistema integrado sin fallas en flujos | 98 % |
| 6 | Pruebas de carga, estrés y seguridad básica de API | Benjamín Riveros | Reporte de pruebas y optimización de consultas SQL | 99 % |
| 7 | Corrección de errores, refactorización y pulido de UI/UX | Equipo de Desarrollo | Versión Candidata (Release Candidate) | 100 % |
| 8 | Validación final, empaquetado y cierre del proyecto | Benjamín Riveros | Versión 1.0 lista para despliegue final | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias (Panel CRUD Administrador) | Módulo administrativo 100% funcional |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales de extremo a extremo | Versión integrada y estable |
| Semana 7 | Corrección de errores, afinamiento de UI y ajustes | Versión candidata final |
| Semana 8 | Validación final, documentación de cierre y presentación final | Versión 1.0 en producción |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | Núcleo cliente y cotización al 100%; solo resta módulo admin. | ☒ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | Capacidad comprobada con avance del 85% alcanzado en tiempo. | ☒ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Entorno XAMPP/MySQL y Java 17 estandarizados en laboratorio. | ☒ Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | 2 semanas completas asignadas al cierre para QA y pruebas. | ☒ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Procesamiento avanzado con modelo IA postergado para V2.0. | ☒ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrupción de tablas de base de datos en XAMPP local. | Medio | Utilizar script SQL consolidado con regeneración limpia en cada sesión. | Benjamín Riveros (Inmediato) |
| Incompatibilidad de versiones JDK entre compilación e intérprete. | Alto | Estandarizar la ejecución con gradlew.bat clean bootRun en Java 17. | Equipo Backend (Inmediato) |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Vistas y controladores del Panel Administrador | Benjamín Riveros | Semana 11 | Modificación en tiempo real del árbol de preguntas desde la interfaz web. |

Avance real calculado de la versión 1.0: 85 %

Estado general de la planificación:  ☒ Viable  ☐ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo Benjamín Riveros Rojas    Docente guía Reginaldo Salinas