Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

El proyecto PC Doctor consiste en una solución de software orientada al autodiagnóstico interactivo y la cotización automática de servicios técnicos de computación. A través de un motor de inferencia basado en un árbol de decisión dinámico de 21 preguntas, el sistema procesa los síntomas reportados por los usuarios en áreas de hardware, software y rendimiento, ofreciendo un diagnóstico detallado y un presupuesto estimado en pesos chilenos (CLP)

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la ejecución de la Fase 2 del Proyecto APT, el equipo logró la construcción y puesta en marcha del núcleo operativo transaccional de PC Doctor. Se cumplieron los siguientes objetivos específicos |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantuvo el objetivo general del proyecto, añadiendo como ajuste específico el agendamiento directo de visitas técnicas y la generación de presupuestos estimados en pesos chilenos (CLP) para cerrar el ciclo comercial con el cliente. |
| Metodología | Se aplica una metodología ágil iterativa e incremental (Scrum), organizando el desarrollo en Sprints enfocados en entregables funcionales. La secuencia de avance correspondió a: Diseño de Base de Datos → Desarrollo de Backend REST API → Frontend e Interfaz Web → Integración E2E y Pruebas Transaccionales. |
| Evidencias de avance | ### Evidencias de avance Se presentan como evidencias principales en el repositorio Git del proyecto: - Código Fuente Backend: Proyecto Spring Boot en Java 17 estructurado bajo el patrón MVC/REST controllers. - Base de Datos Script SQL: Archivo script estructurado con la creación de tablas e inserción de las 21 preguntas relacionales y diagnósticos con sus tarifas. - Interfaz de Usuario Web: Archivo index.html que interactúa asíncronamente vía fetch con el backend de Spring Boot. - Evidencia Transaccional: Registro real y persistente en las tablas clientes y solicitudes_reparacion tras agendar un servicio desde la interfaz web. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Construir modelos de datos / Modelamiento de BD | Diseño de esquema MySQL y scripts de inserción de preguntas y diagnósticos. | phpMyAdmin, XAMPP, MySQL | 1 semana | Benjamín Riveros | Dificultad: Corrupción inicial de archivos de control InnoDB en XAMPP. Facilitador: Reinstalación limpia y creación de script SQL consolidado. | Completado | Inclusión de las tablas clientes y solicitudes_reparacion para agendamiento. |
| Desarrollar una solución de software / Backend Java | Implementación de Entidades JPA, Repositorios y Controllers REST. | VS Code, JDK 17, Spring Boot, Gradle | 1 semana | Benjamín Riveros | Dificultad: Conflictos de versiones JDK (LinkageError Java 17 vs 25). Facilitador: Limpieza de binarios mediante compilación gradlew clean. | Completado | Unificación de rutas singulares y plurales (/api/diagnosticos) para asegurar consumo de API. |
| Integrar distintos componentes / Frontend Web | Construcción de UI web, árbol dinámico de preguntas y modal de contacto. | HTML5, CSS3, JavaScript (Fetch API) | 1 semana | Benjamín Riveros | Dificultad: Descalce de nombres (camelCase vs snake_case) provocando undefined. Facilitador: Mapeo defensivo dual en JS | Completado | Incorporación de validación de fechas futuras en el calendario de agendamiento. |
| Realizar pruebas y calidad de software / Git | Pruebas de integración y documentación en el repositorio Git | Git, GitHub, thunder client, Navegador Web | 1 semana | Benjamín Riveros | Facilitador: Flujo completo de caso de uso desde selección de síntoma hasta la persistencia en BD. | Completado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

### Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: - Facilitadores: La versatilidad de Spring Boot junto con Spring Data JPA permitió mapear y consultar la base de datos de manera limpia. Además, estructurar el árbol de decisiones directamente en las columnas id_siguiente_si/no de la tabla preguntas facilitó la navegación dinámica sin necesidad de recargar la página. - Dificultades y Soluciones: - Conflicto de Entornos JDK: Se presentaron errores de versión al ejecutar el proyecto con Java 17 tras haber compilado componentes en entornos más recientes. Se resolvió estandarizando el entorno a JDK 17 y forzando compilaciones limpias desde la terminal de comandos (.\gradlew.bat clean bootRun). - Formato JSON de Respuesta: Inicialmente la interfaz mostró valores undefined por discrepancias entre los campos de las clases Java y JavaScript. Se corrigió ajustando los controladores y agregando una lectura defensiva en el cliente web.

### Actividades ajustadas o eliminadas: - Ajuste en la Interfaz de Usuario (UI): Se realizó una modificación ligera en la interfaz web para hacerla más intuitiva, reorganizando la disposición visual de los botones de síntomas y mejorando la presentación del presupuesto estimado al finalizar el cuestionario. - Inclusión de Módulo Comercial: A sugerencia académica del profesor, se incorporó un flujo de cotización y agendamiento de reparación técnica mediante un modal interactivo que captura credenciales del cliente.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Postergación del Chatbot con IA: Se postergó la integración completa y procesamiento automatizado del chatbot con IA para una iteración futura del proyecto. Por el momento, la funcionalidad se ajustó dejando únicamente la sección de entrada de texto ("escribir") en la pantalla principal para capturar las consultas en lenguaje natural de los usuarios.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.