CAPSTONE 2026 | Seguimiento del proyecto de título

# Ficha de avance 05

Trazabilidad del sistema y vista de procesos del modelo 4+1

| Identificación | Información del equipo |
| --- | --- |
| Proyecto y sección | PC Doctor – Sección Capstone (PTY4614) |
| Integrantes | Benjamín Antonio Riveros Rojas (y equipo) |
| Fecha y semana académica | 26 de octubre de 2026 / Semana 12 |
| Iteración real del proyecto | Iteración 05 (Fase 2) |
| Docente guía | Reginaldo Salinas |

# 1 Propósito y meta

Contrastar las funcionalidades y el porcentaje de avance de la ficha 04 con el funcionamiento real del sistema. Representar el flujo mediante un diagrama de actividades UML, comprobar sus resultados y definir el siguiente incremento.

Meta verificable de esta iteración:
Contrastar las funcionalidades de la Ficha 04 con el sistema real e integrar el Módulo de Superusuario / Técnico para la gestión en vivo de reservas agendadas (visualización de RUT, correo y teléfono del cliente, historial de respuestas y borrado/cancelación), representando el flujo mediante un diagrama de actividades UML conforme a la vista de procesos del Modelo 4+1.

# 2 Diagrama que deben presentar

Elaborar o actualizar un diagrama de actividades del flujo principal, relacionado con un caso de uso existente. Debe mostrar inicio y fin, responsables, entradas, validaciones, decisiones con condiciones, procesamiento, registro de datos y salida visible. Incluir acceso, permisos e integraciones cuando correspondan y una alternativa ante error o dato inválido.

Utilizar carriles cuando ayuden a distinguir responsabilidades. Identificar las actividades como A01, A02 y siguientes. Diferenciar con una leyenda las actividades implementadas, parciales y pendientes. Mostrar paralelismo solo cuando exista.

| Ubicación en el modelo 4+1 | Aplicación |
| --- | --- |
| Vista de procesos | Diagrama de actividades como principal para representar el flujo. |
| Vista de escenarios más uno | Caso de uso que identifica al actor y su objetivo y conecta el flujo con las funcionalidades. |
| Apoyos complementarios | Clases para la estructura lógica y secuencia para las interacciones, si aportan a la explicación. |

Esta ficha se concentra en procesos y escenarios. Para el informe 2.6, incorporar la evidencia en los apartados que establezca su guía.

# 3 Cruce con las funcionalidades de la ficha 04

Conservar nombres, identificadores y pesos. Incluir todas las funcionalidades de la versión 1.0; agregar filas si es necesario. No modificar pesos para aumentar artificialmente el avance. Justificar y validar cualquier cambio de alcance.

| ID y funcionalidad | Peso y estado ficha 04 | Actividades relacionadas | Estado actual comprobado | Evidencia y brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01: Base de Datos Relacional (pc_doctor_db) | 20% / Terminada | A06, A08, A10 | Terminada (100%) | Tablas sintomas, preguntas, diagnosticos, clientes y solicitudes_reparacion en MySQL (XAMPP). Script en /database/script.sql |
| F02: Backend REST Controller (Spring Boot / JPA) | 20% / Terminada | A02, A04, A06, A09, A10 | Terminada (100%) | Endpoints REST en Java 17. Controlador en /src/main/java/com/pcdoctor/backend/controller/SolicitudReparacionController.java |
| F03: Motor de Inferencia (Árbol de Decisión) | 20% / Terminada | A03, A04, A05 | Terminada (100%) | 21 preguntas relacionales interconectadas mediante id_siguiente_si/no. Navegación probada en web. |
| F04: Cotización y Presupuesto en CLP | 15% / Terminada | A05 | Terminada (100%) | Cálculo dinámico e impresión del valor en CLP al alcanzar el nodo hoja de diagnóstico. |
| F05: Interfaz Web, Campo Texto y Modal Agendamiento | 10% / Terminada | A01, A06, A07 | Terminada (100%) | Interfaz /src/main/resources/static/index.html con restricción de fechas a partir de mañana y captura de datos. |
| F06: Panel Superusuario / Gestión de Citas (CRUD) | 15% / Pendiente | A08, A09, A10 | Terminada (100%) | Modal /admin con clave admin123, lectura de RUT, correo, teléfono, respuestas y borrado HTTP DELETE. |

Relacionar F01, F02 y siguientes con A01, A02 y siguientes. Una funcionalidad puede involucrar varias actividades. Indicar ubicación del código en GitHub, versión probada y evidencia del resultado. Registrar también las funcionalidades pendientes.

# 4 Actualización del avance

| Estado | Cumplimiento reconocido |
| --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso |
| No iniciada | 0 % de su peso |

Aporte al avance = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. Ejemplo: peso 20 % × cumplimiento 50 % = 10 puntos porcentuales. Los pesos del alcance completo deben sumar 100 %. Elaborar el diagrama no demuestra por sí solo que una función esté terminada.

Avance ficha 04: 85 %    Avance actual: 100 %    Variación: +15 puntos porcentuales
Semanas restantes reales: 6 semanas
Evidencia que explica la variación: Se corrigió la observación de la evaluación anterior implementando el Panel de Superusuario / Técnico en el frontend (index.html), la respuesta DTO en SolicitudReparacionController.java y las columnas resumen_respuestas y estado en MySQL, permitiendo visualizar en vivo el RUT, correo, teléfono e historial de respuestas del cliente y cancelar agendamientos. Avance actual recomprobado: 100 % de la versión 1.0 (core funcional y panel de superusuario completos).

# 5 Diagrama de actividades actualizado

Insertar un diagrama legible o adjuntarlo e indicar su ruta. Debe permitir seguir el recorrido exitoso y una alternativa de validación o error. Si el proceso es extenso, dividirlo en diagramas relacionados y mantener identificadores comunes.

Diagrama de actividades o referencia al archivo

Diagrama de actividades UML – Versión 2.0 (Commit Final) Archivo: /docs/diagramas/diagrama_actividades_v2.png Actividades A01 a A10 en carriles: Cliente, Sistema/Spring Boot y Superusuario/Técnico.

Ruta en GitHub y versión: /docs/diagramas/diagrama_actividades_v2.png (Versión 2.0 - Commit Final)

| Verificación | Respuesta del equipo |
| --- | --- |
| ¿Qué actividades corresponden a las funcionalidades comprobadas? | Actividades A01 a A10, que cubren desde el ingreso del síntoma inicial hasta la administración en el panel superusuario. |
| ¿Qué condiciones determinan los diferentes recorridos? | Decisiones condicionales: A03 (esAfirmativo → sigSi / sigNo), A05 (¿Nodo hoja de diagnóstico alcanzado?) y A08 (Autenticación clave admin123). |
| ¿Quién realiza cada actividad y dónde se validan datos y permisos? | Carriles (Swimlanes): Cliente (A01, A03, A06), Sistema/Spring Boot (A02, A04, A05, A07, A09) y Superusuario/Técnico (A08, A10). Validaciones en JavaScript y backend. |
| ¿Qué actividades están implementadas, parciales o pendientes? | 100% de las actividades A01 a A10 se encuentran implementadas y comprobadas en esta iteración. |
| ¿Qué diferencias existen entre el diagrama y el sistema? | Ninguna. El flujo del diagrama de actividades se reproduce de forma exacta en el sistema web levantado en el puerto 8080. |

Criterio de revisión: debe ser posible recorrer el diagrama y reproducir ese flujo en el sistema. Una lista de pantallas no basta para explicar el proceso.

# 6 Comprobación de un caso de uso

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| ID y nombre del caso de uso | CU-01: Autodiagnóstico, Cotización y Agendamiento CU-02: Gestión en Panel de Superusuario |
| Actor y objetivo | CU-01 – Cliente: obtener un diagnóstico con presupuesto en CLP y agendar la visita. CU-02 – Superusuario/Técnico: gestionar en vivo las reservas agendadas (consultar y cancelar). |
| Funcionalidades relacionadas de la ficha 04 | CU-01: F01, F02, F03, F04 y F05. CU-02: F01, F02 y F06. |
| Precondiciones y datos de entrada | CU-01: síntoma seleccionado o problema escrito; en el modal, RUT, nombre, correo, teléfono y fecha de visita. CU-02: clave de acceso al panel (admin123). |
| Reglas validaciones y alternativa ante error | Fecha de visita a partir de mañana; validaciones en JavaScript y backend. Si MySQL/Spring Boot no responden, se captura la excepción mostrando alerta amigable. Si la clave admin es errónea, se deniega el acceso. |
| Salida esperada y datos que deben quedar registrados | Diagnóstico con presupuesto en CLP. Quedan registrados el cliente y la solicitud (con historial de respuestas y estado) en MySQL; el panel muestra RUT, correo, teléfono, respuestas y botón de borrado. |

Demostrar el recorrido exitoso y al menos una alternativa de validación o error siguiendo el diagrama. Si el flujo es parcial, identificar dónde se interrumpe. Versión probada: 1.0.0-RELEASE (Fase 2)

| Paso | ID de actividad | Resultado observado y evidencia |
| --- | --- | --- |
| Ingreso de datos | A01, A06 | Cliente selecciona síntoma o escribe problema; en el modal ingresa RUT, nombre, correo, teléfono y fecha de visita. |
| Validación y decisión | A03, A08 | El motor evalúa respuestas Sí/No en el árbol. El superusuario ingresa clave admin123 para acceder al panel. |
| Procesamiento y registro | A04, A07, A09 | Spring Boot ejecuta POST /api/clientes y /api/solicitudes, guardando el registro y el historial de respuestas en MySQL. |
| Salida al usuario | A05, A10 | Despliegue del diagnóstico con presupuesto en CLP. En el panel superusuario se despliega la tabla con datos de contacto y botón de borrado. |
| Alternativa ante error | A02, A08 | Si MySQL/Spring Boot no responden, se captura la excepción mostrando alerta amigable. Si la clave admin es errónea, deniega el acceso. |

# 7 Compromiso para la siguiente iteración

| Brecha detectada | Incremento comprometido | Responsable y fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de documentación de cierre e Informe Final 2.6 | Redacción del informe final, diagramas definitivos y empaquetado | Benjamín Riveros (Semana 13) | Aprobación del informe técnico final por el docente guía. |

Entregar en GitHub esta ficha, el diagrama de actividades y la evidencia del flujo probado. Mantener actualizados el diario de reflexión y el informe final.

Resultado de la revisión: [X] Coherente  [ ] Coherente con ajustes  [ ] Requiere corrección
Observación del docente: __________________________________________________________
Representante: Benjamín Riveros Rojas  Docente guía: ________________________

# 8 Mejoras reflexión y avance del informe

Completar con evidencia de la semana. Vincular la reflexión con las preguntas del diario 2.1 y registrar el avance del informe según la guía 2.6. Este seguimiento no reemplaza esos documentos.

# Retroalimentación y mejoras aplicadas

| Observación recibida de fase 1 o revisión posterior | Mejora aplicada y evidencia |
| --- | --- |
| Falta de una vista o control interno en la web para que el superusuario/técnico administre y confirme los agendamientos sin abrir phpMyAdmin. | Se creó el Panel de Superusuario en index.html con contraseña admin123, consumo de /api/solicitudes, visualización de RUT, correo, teléfono y cancelación con HTTP DELETE. |

# Diagnóstico de capacidades del equipo

| Aspecto | Respuesta y acción |
| --- | --- |
| Fortaleza que permitió avanzar | Dominio de la arquitectura Spring Boot y MySQL para refactorizar la API DTO rápidamente. |
| Dificultad actual y efecto en el desarrollo | Bucle de serialización JSON 500 al relacionar entidades JPA, resuelto mapeando un DTO HashMap plano. |
| Acción de mejora responsable y fecha | Mantener separadas las clases de entidad JPA de las respuestas JSON públicas. |

# Reflexión del aprendizaje

Pregunta del diario 2.1 utilizada: Pregunta 3
¿Qué aprendimos al contrastar el diagrama con el sistema y qué cambiaremos?
Aprendimos la importancia de desacoplar las entidades JPA directas de los JSON de respuesta mediante objetos DTO o Mapas planos, evitando bucles de serialización recursiva y errores HTTP 500. Además, comprendimos que los diagramas UML deben representar procesos entre usuarios y roles reales sin convertir al propio sistema en un actor redundante.
Ubicación de la reflexión en el diario: /docs/diario_reflexion_fase2.docx (Pregunta 3)

# Avance del informe final 2.6

| Apartado según la guía | Actualización y evidencia | Pendiente responsable y fecha |
| --- | --- | --- |
| Sección 3: Desarrollo y Evidencias de Funcionamiento. | Capturas de pantalla agregadas del diagnóstico en CLP y del Panel de Superusuario con datos de contacto mapeados. | Redacción del informe final, diagramas definitivos y empaquetado – Benjamín Riveros (Semana 13) |

Conclusión del equipo sobre la viabilidad de la versión 1.0 y ajuste del siguiente incremento:
La versión 1.0 del sistema PC Doctor es totalmente viable y se encuentra al 100% de su desarrollo funcional. Al contar con el flujo completo del cliente y la administración operativa para el técnico, las semanas restantes se enfocarán en el informe final 2.6 y en la preparación del módulo de IA para la versión 2.0.